CR22024地块建设项目别墅样板房精装修方案设计

招 标 文 件

招 标 人：南通市汇锦湾工程管理有限公司

代 建 单 位: 招商局地产（常州）有限公司

招标代理机构：南通市通大全过程工程咨询有限公司

日        期：2024年12月 17日

第一章 招标公告

一、招标条件：

南通市汇锦湾工程管理有限公司的CR22024地块建设项目，建设资金来自自筹，现已落实。南通市通大全过程工程咨询有限公司受招标人委托负责本项目的招标事宜。现对该项目的别墅样板房精装修方案设计进行公开招标。

二、项目的概况

1、招标范围：

本项目别墅样板房精装修的方案设计分别出具概念性设计方案、设计方案、扩初图三个阶段的工作成果并组织阶段性成果汇报工作会议，上述设计成果均需满足规范深度要求；

其它设计服务内容：（1）须委派专人确保方案设计阶段的报批、汇报、各类评审等技术服务工作；（2）配合发包人参与方案设计阶段至工程竣工阶段项目阶段性关键会议，并提供技术指导；（3）设计任务书中要求的其他配合服务，具体内容详见设计任务书。

2、质量要求：设计成果应符合设计任务书、国家及行业相关标准以及发包人的具体要求。

3、设计周期要求：

A、方案设计阶段：合同签订后10天完成概念方案，概念方案确认后20天内完成方案深化设计；

B、后续服务：配合发包人参与方案设计阶段至工程竣工阶段项目阶段性关键会议，并提供技术指导，设计任务书中要求的其他配合服务。

4、标段划分：1个标段

5、项目地点：外环⻄路以东、通吕运河以南，钟秀⻄路、大港河北侧

三、投标人资格要求

1、投标人必须具有独立法人资格，并在人员、专业等方面具有相应的能力。

2、拟派项目设计负责人业绩要求：自2021年11月1日以来（以设计合同签订时间为准），拟派项目负责人承担过单份合同设计费用75万及以上的售楼处及样板房精装修方案设计业绩（须提供中标通知书或设计合同，如设计合同体现不出上述要求内容，需另外提供委托人出具的相关证明）。

3、本工程不接受联合体投标。

四、投标保证金

报名时须交投标保证金5000元。

缴纳形式：现金，随投标文件一起递交。

五、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间为2024年 12月27日09时30分，地点为南通市恒隆国际A座16楼1615会议室。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、投标费用

本项目评委评标费由中标单位承担，具体金额以实际支出为准。

七、评标办法

本项目评标办法为综合评估法，具体详见招标文件。

八、发布公告的媒介

本次招标公告在南通市保障房建设投资集团有限公司网站上发布。

九、联系方式

招标人（建设单位）名称：南通市汇锦湾工程管理有限公司

地址：南通市崇川区任港路1号万濠华府4号楼

联系人：马工

联系电话： 0513-59999356

招标人（代建单位）名称：招商局地产（常州）有限公司

地址：江苏省南通市崇川区崇川路58号科技产业园9号楼21层招商蛇口

联系人：薛帅威

联系电话：13962883798

代理机构名称：南通市通大全过程工程咨询有限公司

地　址：南通市世纪大道18号恒隆国际A座16楼

联系人：薛康栖

联系电话：15335086200

第二章 投标人须知及投标人须知前附表

一、投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | CR22024地块建设项目别墅样板房精装修方案设计 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 外环⻄路以东、通吕运河以南，钟秀⻄路、大港河北侧 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 项目用地性质为居住、商业用地，占地面积约 32629 ㎡，总建筑面积约7.2万㎡。 |
| 4 | 1.1 | 服务周期 | 见招标公告 |
| 5 | 1.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 1.2 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 7 | 1.3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 8 | 2.7 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 9 | 15 | 报价方式 | 固定总价报价 |
| 10 | 11 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 11 | 12 | 投标保证金 | 投标保证金数额：人民币 5000 元整 1、投标保证金的形式：现金，不接受其他形式。 2、递交方式：随投标文件一起递交。 |
| 12 | 15 | 招标控制价 | 本项目总价最高限价为人民币98万元。投标总报价高于总价最高限价的作废标处理。 |
| 13 | 16.1 | 投标文件份数 | 采用纸质标书，正本一份，副本两份；投标文件电子版一份。 |
| 14 | 17.1 | 投标文件递交 地点及截止 时间 | 收件人：南通市汇锦湾工程管理有限公司 截止时间：2024年 12月27 日 09 时30分 递交地点：南通市恒隆国际A座1615会议室 |
| 15 | 20 | 开 标 | 开标时间：2024年 12 月 27 日09 时30分 开标地点：南通市恒隆国际A座1615会议室 |
| 16 | 21 | 评标委员会 | 评标委员会构成共5人及以上的单数，由招标人组建。 |
| 17 | 30 | 履约保证金 | 是 履约保证金的形式：现金或转账等其他形式。 履约保证金的金额：合同价的5% ，投标人在收到中标通知书后，须在 7 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。 履约保证金退还：工程竣工验收备案完成后退还履约保证金（无息）。 否 |
| 18 | 联系方式 |  | 招标人（建设单位）名称：南通市汇锦湾工程管理有限公司 地址：南通市崇川区任港路1号万濠华府4号楼 联系人：马工 联系电话： 0513-59999356 招标人（代建单位）名称：招商局地产（常州）有限公司 地址：江苏省南通市崇川区崇川路58号科技产业园9号楼21层招商蛇口 联系人：薛帅威 联系电话：13962883798 代理机构名称：南通市通大全过程工程咨询有限公司 地 址：南通市世纪大道18号恒隆国际A座16楼 联系人：薛康栖 联系电话：15335086200 |
| 19、招标人补充的其他内容 |  |  |  |
| 本次招标采用纸质标书投标。 |  |  |  |

二、投 标 人 须 知

（一）总 则

1、工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项~第5项。

1.2招标范围：见本须知前附表第6项。

1.3按照《中华人民共和国招标投标法》及其它相关规定，现采用公开招标方式，择优选定别墅样板房精装修方案设计单位。

2、投标人资格要求

2.1本次招标要求投标人必须具备以下资格条件：

2.1.1投标人必须具有独立法人资格，具有独立订立合同的能力；

2.1.2拟派项目设计负责人业绩要求：自2021年11月1日以来（以设计合同签订时间为准），拟派项目负责人承担过单份合同设计费用75万及以上的售楼处及样板房精装修方案设计业绩（须提供中标通知书或设计合同，如设计合同体现不出上述要求内容，需另外提供委托人出具的相关证明）。

2.2本工程不接受联合体投标。

未尽之处具体详见招标文件第三章“评标办法”中的“资格审查标准汇总表”。

2.3本工程采用资格审查方式：资格后审。

3、投标费用

3.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

3.2本项目招标代理服务费按苏招协【2022】002号收费标准的40%收取，招标代理服务费不足4000元的按4000元计取，由中标单位支付招标代理服务费，请综合考虑在报价内。

3.3中标人需承担专家评审费用。

3.4投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4、现场考察

4.1招标人将协助投标人对工程施工现场和周围环境进行勘察，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

4.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.3投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

（二）招标文件

5、招标文件的内容

5.1招标文件包括下列内容：

第一章：招标公告

第二章; 投标人须知及投标人须知前附表

第三章：评标方法

第四章：设计任务书

第五章：设计服务合同

第六章：投标文件格式

5.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5.3根据本章对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间前，应通过“南通市保障房建设投资集团有限公司网站”随时查阅有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改（招标答疑、补遗文件）等内容。投标人查阅如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。

6、招标文件的澄清

6.1投标人从“南通市保障房建设投资集团有限公司网站（http://www.ntftjt.com/）”下载招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

6.2招标人不组织集中答疑，投标人如有疑问，应于2024年12月23日17时向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至指定邮箱：898101793@qq.com并电话告知（不具单位名称，不加盖单位公章）。

在开标截止时间前，投标人未以书面、电子文件形式提出疑问（质疑）的，视为投标人接受招标公告、招标文件所注全部条款。开标后投标人再对招标公告、招标文件等提出质疑或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标人自行承担。

6.3招标文件的澄清答疑将在2024年12月23日17时后，在“南通市保障房建设投资集团有限公司网站”向所有投标人公示，但招标人不指明澄清问题的来源。

投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解均由投标人自负。

7、招标文件的修改

7.1招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，经“南通市保障房建设投资集团有限公司网站”向所有投标人公示。

7.2招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。

7.3本工程采用网上答疑，招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以“南通市保障房建设投资集团有限公司网站”上公布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。投标人应密切关注招标人在网上发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。

7.4根据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》等有关文件规定，招标文件中，存在的遗漏、错误、含义不清甚至多处表述不一致或者前后矛盾情况的，不属于异议，属于疑问，疑问应当在招标文件规定的时间内提出。

7.5异议人对涉及开标事项提出异议的，应当在开标现场以书面形式提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。开标结束后投标人不得对开标事项再提出异议。

（三） 投标文件

8、投标文件计量单位和使用文字

8.1投标文件中所使用的计量单位,除招标文件中有特殊要求外,应采用国家法定计量单位。

8.2 投标文件应使用中文编制,投标文件中必须使用其他文字的,必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件,由此引起的对投标人不利后果的,招标人概不负责。

9、本工程投标文件由资格审查文件、技术标、商务标、投标文件电子版（U盘，不接受光盘）四部分组成，具体应包括以下内容：

9.1资格审查文件

9.1.1法定代表人身份证明；

9.1.2授权委托书（如有授权）；

9.1.3企（事）业法人营业执照复印件或扫描件；

9.1.4 拟派项目负责人业绩证明材料复印件或扫描件；

9.1.5拟派的项目设计负责人为投标企业正式员工（提供劳动合同和近3个月的社保证明材料复印件或扫描件）；

9.1.6诚信承诺书(格式见第六章)；

9.1.7服务承诺书(格式见第六章)；

9.1.8投标人认为有必要提交的其他材料。

上述9.1所需的资料复印件均须加盖单位公章。具体要求详见本招标文件第三章中附件《资格审查标准汇总表》。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。

9.2 技术标

本工程技术标采用暗标，封面统一使用无字白版封面（不分正副本），A3篇幅，不能在任何地方出现或暗示反映投标人名称及人员姓名的标志，具体单位及人员真实姓名一律隐去，字体统一用四号宋体字，不得设置页眉、页脚、页码，可以设定目录，分栏数为一，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、阴影、水印等标记，不得出现修改和行间插字、彩色显示内容或其他标记，可以引用图表、图框、图片（引用的图表、图框、图片不作字体要求），但不得出现或暗示反映单位名称及人员姓名的任何标识。如评标时发现投标人未按上述要求进行编制的，按废标处理。

9.3商务标

9.3.1投标函；

9.3.2拟派本项目人员一览表（格式见附件）；

9.3.3投标人认为有必要提交的其他材料。

9.4投标文件电子版（U盘，不接受光盘）

将9.1、9.2和9.3所包含内容拷入U盘，原件提供扫描件。

10、投标文件的编制

10.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，投标人应当遵照执行，可以自行扩展，但不能随意删减，否则责任由投标人自负。

10.2投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴及公司法人章。

11、投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

- 12、投标保证金

- 12.1投标人必须按照前附表规定的金额，在递交投标文件的同时将投标保证金（现金）一起递交。

- 12.2未中标单位的投标保证金在开标结束后予以退还（不计利息）。

12.3中标单位在收到中标通知书后，须在 7 日内将中标价的5%履约保证金通过转账形式至南通市汇锦湾工程管理有限公司账户（打款账号信息如下：名称：南通市汇锦湾工程管理有限公司；开户行及账号：招商银行南通分行营业部 513905812810888），中标人凭履约保证金打款凭证申请退还投标保证金。若自动放弃中标项目或不在规定时间内签订合同的，则投标保证金不予退还。

- 12.4投标人在投标有效期内撤回投标文件，投标人的投标保证金不予退还。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

- 12.4.1放弃中标项目的；

- 12.4.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

- 12.4.3不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

（四） 投标报价

14、投标报价

14.1 投标报价应包括别墅样板房精装修方案设计费、现场服务费、专家方案评审费（包含不限于与设计有关的其他评审费用）、税金等为完成合同规定的全部工作所需支付的一切费用。

14.2 中标后现场人员的食宿、交通、通讯等费用由中标人承担。

14.3 投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

14.4本项目评委评标费由中标单位承担，具体以实际支出为准。

14.5投标人投标时应充分考虑自身实力、市场风险等因素，合理报价。

15、投标报价方式

15.1 本工程采用固定总价报价,报价中包含别墅样板房精装修方案设计费、现场服务费、专家方案评审费（包含不限于与设计有关的其他评审费用）、税金等为完成合同规定的全部工作所需支付的一切费用。

15.2投标人投标时应充分考虑自身实力、市场风险等因素，合理报价。除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

15.3在符合设计规范、施工规范要求的基础上，尊重业主意见及时对方案设计进行设计变更，不论设计变更工作量大小，或因设计变更造成工程造价的增减，设计费用不作调整。

（五） 投标文件的密封和递交

16、投标文件的密封与标志

16.1投标文件由资格审查文件、技术标、商务标、投标文件电子版（U盘，不接受光盘）  四部分组成。资格审查文件（壹式 叁 份，其中正本 壹 份，副本 贰份，并分别标注）；技术标（叁份，封面统一使用无字白版封面（不分正副本））；商务标（壹式 两份，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并分别标注））；投标文件电子版壹份。

16.2资格审查文件应装订成册，统一密封包装，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明“资格审查文件”，同时还要写明招标人名称、项目名称及投标人名称。如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

16.3 技术标应装订成册，统一密封包装，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明“技术标”，同时还要写明招标人名称、项目名称及投标人名称。封面统一使用无字白版封面（不分正副本）。

16.4 商务标应装订成册，统一密封包装，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明“商务标”，同时还要写明招标人名称、项目名称及投标人名称。如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

16.5投标文件电子版（U盘，不接受光盘），文件袋密封，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明“投标文件电子版”，同时还要写明招标人名称、项目名称及投标人名称。

16.6投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

16.7投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

16.8接受的投标文件，无论中标与否，投标文件均不退还。

17、投标文件的递交

17.1投标人应在投标须知前附表规定的投标文件递交截止时间之前完成投标文件的递交。

17.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

18、投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

（六） 开标、评标、定标

19、本次招标评标、定标办法详见第三章。

20、招标人按投标须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人主持，由投标人或投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误签字确认后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。

21、评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

22、评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

23、投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

23.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

23.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

23.3投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

23.4投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；

23.5投标报价低于工程成本或者高于等于招标文件设定的招标控制价总价和单价；

23.6同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

23.7未按招标文件要求提供投标保证金的；

23.8投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

23.9明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

23.10投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

23.11不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

23.12以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

23.13投标文件关键内容模糊、无法辨认的；

23.14未按暗标要求编制投标文件。

24、评标、定标工作由招标人组织进行。

25、投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

26、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

28、评标委员会在评标工作完成后，将中标结果在“南通市保障房建设投资集团有限公司网站”公布，公布的时间为三日。

（七）授予合同

29、中标人在中标后与招标人签订技术咨询服务合同，合同价按照中标人的投标报价签订。

30、中标通知书发出后7日内、合同签订前须缴纳履约保证金，否则作自动放弃中标资格处理。

31、若中标人不能按本须知第30条款的规定执行，招标人将有充分的理由认为中标人放弃中标项目及签订合同的权利，并没收其投标保证金，中标人的行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

第三章  评标办法

特别说明：

投标人在递交投标文件的同时，由授权委托人当场出示授权委托书原件和本人身份证原件；如为法定代表人参加投标，则须由法定代表人当场出示法定代表人身份证明原件、本人身份证原件准时参加开标会议。否则，其投标文件不予接受。

一、评标程序

资格审查→技术标→商务标评审→确定中标人。

二、资格审查

1、投标人全部进入资格审查，由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，按照本工程招标文件《资格审查标准》对投标人的资格进行审查。

2、本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与商务标的评审。

资格审查标准汇总表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明 | 有效的法定代表人身份证明书 | 有效的法定代表人身份证明书（格式见第六章） |
| 2 | 授权委托书 （如有授权） | 有效的授权委托书 | 有效的授权委托书 （格式见第六章） |
| 3 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的有效法人营业执照 | 有效的企业营业执照 |
| 4 | 拟派项目设计负责人业绩要求 | 自2021年11月1日以来（以设计合同签订时间为准），拟派项目负责人承担过单份合同设计费用 75万及以上的售楼处及样板房精装修方案设计业绩（须提供中标通知书或设计合同，如设计合同体现不出上述要求内容，需另外提供委托人出具的相关证明）。 | 提供相关证明材料复印件或扫描件 |
| 5 | 拟派的项目设计负责人为投标企业正式员工 | 提供项目设计负责人劳动合同及由社保部门出具的投标单位为其缴纳 2024年9月至 2024 年 11月份连续3个月的社保证明 | 提供相关证明材料复印件或扫描件 |
| 6 | 企业履约情况 | 诚信承诺书，按照固定格式填写 | 诚信承诺书（格式见第六章） |
| 7 | 企业现场服务履约情况 | 服务承诺书，按照固定格式填写 | 服务承诺书（格式见第六章） |
| 以上1-7中所需的所有证明材料均须加盖单位公章，其中任何一条不符合要求的，则资格审查不通过。 |  |  |  |

三、技术标评审（别墅样板房精装修方案设计技术方案，暗标）（满分90分）

技术标暗标具体规定：本工程技术标采用暗标，封面统一使用无字白版封面（不分正副本），A3 篇幅，不能在任何地方出现或暗示反映投标人名称及人员姓名的标志，具体单位及人员真实姓名一律隐去，字体统一用四号宋体字，不得设置页眉、页脚、页码，可以设定目录，分栏数为一，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、阴影、水印等标记，不得出现修改和行间插字、彩色显示内容或其他标记，可以引用图表、图框、图片（引用的图表、图框、图片不作字体要求），但不得出现或暗示反映单位名称及人员姓名的任何标识。如评标时发现投标人未按上述要求进行编制的，按废标处理。

| 评审因素 | 评审因素评分值 | 各评审因素细分项 |
| --- | --- | --- |
| 项目设计工作方案评审（90分） | 对项目的理解、场地条件的认识，重难点的认识及措施：（10 分） | 对项目理解程度、场地条件的认识程度，对项目设计难点、要点的认识程度及其对策措施进行综合评分，横向比较。 （优得 8（含）-10（含）分，良得 6（含）-8（不含）分，一般得0（不含）-6（不含）分，无内容不得分）。 |
|  | 设计方案整体设计思路、设计理念和创新性：（20分） | 对设计方案整体设计思路、设计理念和创新性进行综合评分，横向比较。 （优得10(含）-20（含）分，良得5（含）-10（不含）分，一般得 0（不含）-5（不含）分， 无内容不得分） |
|  | 设计区域选用的材料、色系、家具、物品等种类搭配合理：（20分） | 设计在材料及工艺应用上有亮点有新意，同时满足可靠性、耐久性、环保性的要求进行综合评分，横向比较。 （优得 10(含）-20（含）分，良得 5（含）-10（不含）分，一般得 0（不含）-5（不含）分，无内容不得分） |
|  | 功能设计： （20 分） | 对区域内所需功能是否完善、与各个部位相应的功能是否适应进行综合评分，横向比较。 （优得 10(含）-20（含）分，良得 5（含）-10（不含）分，一般得 0（不含）-5（不含）分，无内容不得分） |
|  | 设计成果展示文本：（20分） | 对各投标人针对设计任务书的设计成果展示文本的内容进行综合评分，横向比较。 （优得 10(含）-20（含）分，良得 5（含）-10（不含）分，一般得 0（不含）-5（不含）分，无内容不得分） |

评委技术标打分精确到个位数，各投标人项目设计工作方案案的最终得分为技术评委评分的算术平均值，按四舍五入法保留两位小数。得分保留两位小数。

四、商务标评审（投标报价评审）（满分10分）

1、确定有效报价

本次报价采用固定总价报价方式。

有效报价是指投标人的投标报价低于或等于最高限价  98万 元的为有效报价，高于最高投标限价  98万 元作无效投标处理。

2、确定评标基准价

以有效投标人的有效报价的算术平均值作为评标基准价。

除确认存在评委评审和计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变；

3、投标报价得分

①投标人的投标报价与评标基准价相等的得10分。

②各投标人的投标报价与评标基准价相比较，投标报价每上浮1%扣0.1分，投标报价每下浮1%扣0.2分，不足1%的采用直线插入法，评分计算过程中的偏离率和分值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入。

四、确定中标候选人及中标价

评标委员会在评标报告上签字后，上述方法的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变(评标过程中的计算错误可作调整)。

各投标人总得分=技术标得分+商务标得分。评标委员会将根据各投标人总得分由高到低依次推荐第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人，若总分相同时以技术文件得分高者优先，若技术文件得分仍相同，则由招标人抽签确定中标候选人顺序。

- 五、本工程第一中标候选人原则上为中标人。

当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将重新招标。若第一中标候选人因质疑投诉问题被取消中标候选人资格，招标人将重新招标。

(五)确定中标候选人及中标价

投标单位总分=技术标得分+商务标得分

评标委员会推荐总分得分最高者为第一中标候选人，中标价为其投标报价。若最高总得分有相同的，则技术标得分高者优先中标；若技术标得分也相同，则采取现场抽签的方式确定中标候选人。

本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

(六)若有效投标单位不足三家，由评标委员会商定是否采用谈判的方式确定第一中标候选人。

(七)评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定。

第四章 设计任务书

目录

- 项目概况及周边条件

- 用地及规划设计指标

- 设计内容

- 设计进度

- 成果要求

- 配合及服务要求

- 其他

- 附件

第一章、项目概况及周边条件

- 项目名称：CR22024地块建设项目别墅样板房精装修方案设计

- 建设地点：外环⻄路以东、通吕运河以南，钟秀⻄路、大港河北侧

- 设计依据

南通市城市规划定条例实施细则

南通市建设项目容积率管理暂行规定

南通市建筑物配建停车设施标准与准则

江苏省城市规划管理技术规定

日照，间距，消防，人防，车位配比等执行国家省市有关规定.

南通市全装修住宅工程质量分户验收管理方法

其他国家相关法律规范

第二章、用地及规划设计指标

1．用地面积：占地面积约 32629

2．规划用地性质：居住、商业用地，

3.项目容积率：1.16

第三章、设计内容

一、别墅样板房260户型室内装饰设计

设计时应充分理解与江苏南通周边集中楼盘市场、理解客户同时必须深刻理解项目、在此基础上做出符合该楼盘定位，符合一贯走“绿色、环保、节能”的公司定位，能够促进销售同时具有引领潮流作用的优秀设计。

- 户型功能

- 客户定位

根据目标群的高端定位，本项目设计风格采用：按甲方要求执行。

3）设计要求

1、引导客户购买为主目的，通过设计展现户型的特点与优点，削弱户型本身存在的不足之处。

2、在装修设计上应特别重视品质及细节，模拟客户生活场景，重视客户视觉体验。

3、设计风格符合现代居家审美观，同时兼具一定的超前意识，在家具选材以及装饰方面能够突显楼盘品质。

4、设计方案中所要求采用的工程物料应符合环保、消防、安全、耐用等规定为准。

5、成本要求：别墅样板房260户型设计硬装饰部分装修标准7000元/平米（根据甲方实际要求调整），为时要减少特殊材质的应用，如需特许材料的使用，请标明材质品牌和厂商以便购买，室内各品牌设备的选择要考虑使用的规范性以及对今后销售的影响。

6、装修设计不得破坏建筑物的结构安全和主要使用功能。

7、需协助甲方根据设计方案提供批量精装修的替换材料。

设计面积

- 设计内容：别墅样板房260户型

本项目设计总面积约为521平方米（具体以甲方认定为准）。

- 要求做展示样板房设计

- 2025年01月20日提交扩初图电子版；2025年01月20日提交扩初图A3共4套及2套材料小样。

第四章、设计进度

方案设计、扩初阶段、各阶段时间根据投标单位自报情况，并经业主方认可后确。

第五章、成果要求

总设计师需对设计的适用性，正确性，经济合理性全面负责。

1）概念方案阶段

进行概念方案设计，提供方案汇报PPT文件，并进行方案汇报。

概念方案设计成果：

概念设计构思说明

概念展示板或图册，内容如下：

平面布置：

参考彩色图片

主要材料样板：

布艺样板规格不小于50X50mm，如有图案须裁剪为完整图案

金属、玻璃、石材等板材样板规格不小于100X100mm

线材长度不短于150mm

色卡样板不小于50X50mm

装订成册或制作成展板

以上要求除材料样板外，均应以powerpoint软件制作PPT稿，便于汇报与保存。

2）方案设计成果：

方案设计和说明

设计说明

原始平面图

平面布置图

主要空间效果图

主材示意图片

2）扩初设计成果：

封面

图纸目录

材料表

原始平面图

平面布置图

墙体定位图

地面材质图

天花示意图

天花造型布置图

天花灯具、空调定位图

立面图

剖面图

节点大样图

复杂造型放样图

固定家具（需现场制作）详图

二次室内水电点位：

插座点位图、开关连线图、给排水点位图、综合点位图

第六章  配合及服务要求

  - 配合发包人进行招投标，参加招标会议，并提交评标报告

  - 配合发包人进行方案和扩初图的调整

  - 设计阶段成果汇报2次

  - 施工阶段

- 到施工现场进行设计交底和答疑

- 根据发包人安排（共3次）分阶段现场巡查和技术指导，并提交巡查报告。

- 审批施工单位提供的材料样板。

第七章  其它

- CAD图纸

- 见电子版

- 门窗表

- 见电子版

- 电气末端配置要求表

- 大项目各室内功能空间的灯位、插座、开关需根据室内的定位来布置。

- 设计交流

1、在建筑设计阶段，室内设计单位需参到建筑户型方案优化中，对户型方案提出优化意见。

2、在室内设计过程中，甲方将与设计单位进行方案交流，对设计及项目相关课题进行探讨，将设计中的问题予以解决。具体时间、方式由甲方与设计单位协商安排。

# 第五章 工程设计合同

建设工程设计合同

建设单位：

设计单位：

签订日期:  2024  年    月    日

项目设计合同

甲方（建设单位）：

乙方（设计单位）：

甲方与乙方就                      ，经双方协商一致，签订本合同。

- 一、本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计合同条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《江苏省建设工程勘察设计管理办法》。

1.2 国家、省及南通市有关工程勘察设计管理法规、规章和规范性文件。

1.3 建设工程批准文件。

- 二、本合同中建设工程设计项目的名称、地点

规模、投资、设计内容及标准：

2.1 工程项目的名称：                                       。

2.2 工程项目的地点：                                       。

2.3 工程项目的规模：                                       。

2.4 工程特征及附注说明：                                   。

2.5 工程项目的投资总额：                                   。

2.6 工程项目的设计内容：

本项目别墅样板房精装修的方案设计分别出具概念性设计方案、设计方案、扩初图三个阶段的工作成果并组织阶段性成果汇报工作会议，上述设计成果均需满足规范深度要求；

其它设计服务内容：（1）须委派专人确保方案设计阶段的报批、汇报、各类评审等技术服务工作；（2）配合发包人参与方案设计阶段至工程竣工阶段项目阶段性关键会议，并提供技术指导；（3）设计任务书中要求的其他配合服务，具体内容详见设计任务书。

- 三、甲方向乙方提交的有关资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用地红线图 | 1 | / |
| 2 | 项目立项文件 | 1 | / |
| 3 | 设计任务书 | 1 | / |

- 四、乙方向甲方交付的设计文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 概念方案设计 | 5 | 设计合同签订后10日历天 | 达到设计任务书要求 |
| 2 | 方案设计成果文件 | 5 | 概念方案确认后 20 日历天内完成方案深化 | 达到设计任务书要求 |
| 说明：1、以上设计成果最终提交时间甲方将根据项目开发计划及合理设计时间另行明确。 2、以上设计文件的数量为暂定，最终以甲方要求的份数为准。 3、以上成果具体提交内容以设计任务书为准。 |  |  |  |  |

- 五、设计费用及支付方法

5.1 本工程设计合同采用固定总价报价方式，设计费总金额为     元。

5.2 本合同设履约保证金   万元，其中含工期履约保证金    万元（占履约保证金总额的40%），质量保证金     万元（占履约保证金总额的40%），现场服务保证金    万元（占履约保证金总额的20%）。待工程竣工验收备案完成后退还履约保证金。

5.3付款方式

5.3.1本项目设计费支付进度详见下表：

| 付费次序 | 占总设计费比例 | 付费节点（由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 付至50% | 概念方案设计完成并经确认后 |
| 第二次付费 | 付至70% | 深化设计完成提交整套方案并完成设计交底后 |
| 第三次付费 | 付至结算价100％ | 别墅样板间竣工验收合格并完成本合同结算后 |

5.3.2每次付款前，乙方应当提供有效等额票据以及相关结算资料、签证资料（原件并注明付款进度），否则甲方有权顺延支付，乙方不得因此延迟履行本合同约定的义务，造成的一切后果由乙方自行承担。

5.4设计费（即合同总价）收费其他说明：

5.4.1甲方有权要求乙方按照设计任务书的标准对方案设计进行修改，直至符合设计任务书的要求为止，设计费不作调整。并对所承担项目设计的完整性负责。乙方不履行的，甲方有解除合同、追究违约责任、要求赔偿损失等权利。

5.4.2除非合同条款中另有规定，否则，乙方的设计费总价在合同实施期间不因任何市场变化的因素而变动。

5.4.3合同价格包括别墅样板房精装修方案设计费、现场服务费、专家方案评审费（包含不限于与设计有关的其他评审费用）、税金等为完成合同规定的全部工作所需支付的一切费用。

- 六、甲方权利和义务

6.1甲方权利和义务：

6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限，乙方交付设计文件的时间顺延。

6.1.2甲方应对需变更的设计内容及时向乙方提交相关资料。

6.1.3在合同履行期间，甲方单方提出解除合同的，应根据乙方已进行的实际工作量计算设计费。

6.1.4甲方应按本合同第五条规定向乙方支付设计费用。

6.1.5甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目。甲方有权对乙方向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料的行为进行索赔。

6.1.6合同付款完成后，本合同涉及的所有设计成果权属由甲方享有。

- 七、乙方权利和义务

7.1乙方权利和义务：

7.1.1乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，乙方应减收迟延交付部分设计费的千分之二。逾期超过十五天的，合同规定履约保证金中全部工期履约保证金不予退还。

7.1.2乙方交付设计文件后，应参加组织的设计审查会议。各阶段设计成果经评审或审查需要按照设计任务书的要求调整的，乙方应在规定时间内完成调整，及时向建设单位提交调整后的设计成果，并不再另行收取费用。

7.1.3乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金由双方按照相关法律执行。

7.1.4合同生效后，乙方单方提出解除合同的，履约保证金不予退还，甲方根据乙方已进行的实际工作量计算设计费，如造成甲方损失，乙方应按照有关规定赔偿甲方损失。

7.1.5乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。

7.1.6乙方需提供营销配合及推广服务，包括不限于品牌及人名输出、视频拍摄等内容，具体配合时间可由双方协商一致。

- 八、其他

8.1乙方应配合甲方对设计成果审查出的有关问题作出修改，直至满足设计任务书要求。

8.2乙方交付的设计文件超过本合同第四条规定的份数，乙方不再另收工本费。

8.3甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.4由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.5乙方对设计进行总价控制，乙方将设计成果按约定时间交给甲方，若乙方擅自将设计成果交付给甲方以外其他单位的，甲方有权按每次5000元进行违约处罚。

8.6本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，甲方与乙方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由南通市仲裁委员会仲裁。

8.7其他约定事项：

8.7.1工程设计文件应满足设计任务书相应设计阶段的技术、深度要求，如因乙方原因不能达到设计质量要求，除不退还合同规定履约保证金中全部质量履约保证金外，并酌情减少支付相应阶段、项目设计费10～40％。

8.7.2乙方应积极配合甲方完成本项目建设各阶段与设计有关的相关工作，若出现一次不配合的情形，乙方向甲方支付违约金人民币500元/次。

8.7.3违约责任

- 甲方要求乙方必须承担项目实施阶段的全过程跟踪服务工作，根据甲方要求，项目负责人、专业技术负责人随时解决出现的设计问题（48小时），接到甲方通知后，在双方沟通的时间内到达现场，且双方不再另行签订相关合同，费用已包含在本合同价款内。工程完工后，乙方应及时提交工程设计总结，参加工程预验收、工程竣工验收。如未能按照要求进行现场服务，则每服务延时一次，支付违约金5000元，经甲方同意的特殊情况除外。乙方在工程完成竣工验收后，向甲方报送设计费结算资料。

8.8其他要求：

8.8.1因乙方原因引起的变更、补充等，乙方因及时的无偿给予设计变更或补充等（如相关部门审查、设计遗漏、设计错误等）；

8.9招商局地产（常州）有限公司是本项目的代建单位，乙方接受招商局地产（常州）有限公司的设计管理。

8.10本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

8.11本合同一式 玖 份，甲方 陆 份，乙方 叁 份，其中报送有关部备案。

8.12本合同经双方签字盖章后自生效。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

甲方：                             乙方：

建设单位名称（盖章）：             设计单位名称（盖章）：

法定代表人：                       法定代表人：

单位地址：                         单位地址：

邮政编码：                         邮政编码：

电    话：                         电    话：

电    传：                         电    传：

开户银行：                         开户银行：

银行帐号：                         银行帐号：

年   月   日                       年   月   日

附件：

合同履约情况一览表

设计质量：

设计进度：

设计后期服务：

其他：

检查人：       日期：

廉洁协议

立协议单位：甲方（建设单位）：

乙方（承包方）：

为了在工程建设中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省、市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

一、甲、乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应当由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得为获取某些不正当利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取利益擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所娱乐。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1～5%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、乙方在设计活动中有违法行为的，将被记不良记录。有不良记录者，视情况暂停市场准入直至永久停止市场准入。

十四、本廉洁协议作为      的附件，与工程设计合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

十五、本协议壹式玖份，甲方执陆份、乙方执叁份。

建设单位：（盖章）                     承包方：（盖章）

法定代表人（或代理人）：               法定代表人（或代理人）：

地址：                                地址：

电话：                                电话：

签约日期：     年    月     日

# 第六章 投标文件格式

一、资格审查文件封面

项目

资格审查文件

工程名称：

投标人：                    （盖章）

法定代表或其委托代理人：  （签字或盖章）

地址：

联系人：

联系电话：

日期：           年           月           日

（一）法定代表人身份证明 投标人单位名称： 投标人单位地址： 姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 （投标人单位名称）的法定代表人。 特此证明。 投标人： （盖单位章） 日 期：

（二）授权委托书

本人                  （姓名）系                  （投标人单位名称）的法定代表人，现委托                   （姓名）（身份证号：                   ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  （项目名称）投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

代　理　人：                   性别：                年龄：

代理人单位：                   部门：                职务：

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：                  （签字或印章）

日期：

- （三）拟派往本工程项目设计负责人简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 在评价或 已完 |  |  | 时间 |  |  | 备注 |

- （四）近三年类似项目一览表

| 工 程 名 称 | 建设单位 | 项目负责人 | 委托时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（五）诚信承诺书

（招标人）                           ：

我方已认真阅读了本项目的招标文件，现就本次投标，作出如下承诺：

1.我方拟派项目管理机构成员是我单位正式员工，具备相应的从业能力，且已缴纳养老保险和签订劳动合同。

2.我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。

3.我方承诺不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。

4.我方承诺不存在围标串标、借资质挂靠、恶意竞标等违法违规行为。

5.如我方中标：

⑴我方承诺在收到中标通知书后，在招标文件规定的期限内与你方签订合同。

⑵我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

我方若违反上述承诺内容，自愿接受取消投标、中标资格、并作为不良行为记入本单位信用档案（公示），接受相关部门调查处理。

投 标 人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

- （六）服务承诺书

_____________：

（一）我单位愿针对              项目进行投标。投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有不实，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

（二）如果我单位中标，将按有关规定和招标人的要求在规定的时间内办理好工程相关手续。

（三）设计深度应符合设计规范并满足后续施工图设计的要求；

（四）在接到业主的通知后，确保在招标文件要求的时间内完成设计。

（五）按照业主的通知及时参加技术交底（书面形式）；

（六）在符合设计规范、施工规范要求的基础上，尊重业主意见及时对方案设计进行设计变更，不论设计变更工作量大小，或因设计变更造成工程造价的增减，设计费用不作调整；

（七）经常深入工地与业主、监理单位、施工单位共同解决技术问题；

（八）积极参加设计交底和分部、分项工程施工验收、质量检验、竣工验收、保修期间的检查工作；

（九）确保所承诺的设计项目班子组成人员及时到位并开展工作；

特此声明。

投标人：         （盖章）

法定代表人或其授权代理人：        (亲笔签字)

日 期：   年   月    日

（七）资格审查材料及附件

资格审查文件中要求的相关材料

按招标文件要求提供

| 二、商务标封面 正本/副本 项目 商务标 工程名称： 投标人： （盖章） 法定代表或其委托代理人： （签字或盖章） 地址： 联系人： 联系电话： 日期： 年 月 日.. |  |
| --- | --- |

- （一）投标函

致：            （招标人）

- 根据你方招标工程        的设计招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究了上述基础资料、投标须知等相关资料后，针对该项目设计工程我方愿以 （大写）                元的投标报价完成上述招标文件要求的设计任务及所有相关服务，并承担因我方失误而造成设计质量缺陷。

- 我方已详细审查全部招标文件，以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

3.一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的设计项目负责人和其他主要设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按招标文件规定的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。

4.我方的金额为人民币        元的投标保证金以     形式与本投标文件同时递交。

5.在此我方郑重承诺：我方将按业主的要求提供高质量的后续服务。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代理人： (签字或盖章)

日期：     年     月     日

（二）投标函附录

| 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 姓名： |  |
| 项目组成员 | 姓名： |  |
|  | 姓名： |  |
|  | 姓名： |  |
|  | …… |  |
| 设计周期 |  |  |
| 是否接受招标文件中的合同条款 |  |  |
| 是否响应招标文件中的技术标准 及要求 |  |  |
| 是否响应招标文件中的招标范围 |  |  |
| …… |  |  |

- （三）拟派人员一览表

| 姓名 | 姓别 | 年龄 | 执业资格 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |